3.19.1 минимальный остов

Шаг 1) S'={x1}, S''= {x2, x3, x4, x5, x6, x7}, U=∅

Итерация 1) dminS',s''=ⅆx1,x4=5 . s'={x1, x4 } , s''={x2, x3,x5,x6,x7}, U={x1,x4}

Итерация 2) dminS',s''=ⅆx4,x2=1 . s'={x1, x4 , x2} , s''={x3,x5,x6,x7}, U={x1,x4x4,x2}

Итерация 3) dminS',s''=ⅆx4,x3=3 . s'={x1, x4 , x2 ,x3,} , s''={ x5,x6,x7}, U={x1,x4x4,x2x4,x3}

Итерация 4) dminS',s''=ⅆx3,x5=1 . s'={x1, x4 , x2 ,x3, x5,} , s''={ x6,x7}, U={x1,x4x4,x2x4,x3x3,x5}

Итерация 5) dminS',s''=ⅆx3,x6=2 . s'={x1, x4 , x2 ,x3, x5, x6,} , s''={ x7}, U={x1,x4x4,x2x4,x3x3,x5x3,x6}

Итерация 6) dminS',s''=ⅆx5,x7=2 . s'={x1, x4 , x2 ,x3, x5, x6, x7} , s''=∅, U={x1,x4x4,x2x4,x3x3,x5x3,x6x5,x7}

Ответ ω(G/) = 14, G/ = {(x1, x4), (x2, x4), (x3, x4), (x3, x5), (x3, x6), (x5, x7)}

3.28.1 потоки в сетях

//Это задание проще делать нарисовав граф и визуально искать пути из начала в конец. Граф, правда очень грязный получается

Путь 1: х1-х2-х3-х4-х5-х7 = 12

остатки (х5-х7)= 18-12=6

насыщенные пути х1-х2-х3-х4-х5

Путь 2: х1-х3-х7 = 9

Остатки (х1-х3) – насыщенный

(х3-х7)=18-9-9

Путь 3 х1-х6-х7 = 4

Остатки (х1-х6)=11-4=7

(х6-х7) – насыщенный путь

Больше путей нет

Ответ: 12+9+4=25

3.28.2 Сетевой график

//нужно переписать таблицу и граф ->

Путь 1: 1-2-5-7, 	t=18

2) 1-2-6-7, 	t=13

3) 1-2-3-6-7, 	t=16

4) 1-3-6-7, 	t=18

5)1-4-5-7, 	t=19

6)1-4-6-7, 	t=18

Критический путь под номером 5 x1-x4-x5-x7, 	t=19

Ранние / поздние сроки событий (те, что с пометкой Х)

//их нужно переписать в таком же порядке, как я и написал.

tр(x1) = 0, tр(x2) = 8, tр(x3) = 10, tр(x4) = 13, tр(x5) = 13, tр(x6) = 13, tр(x7) = 19,

tп(x7) = 19, tп(x6) = 14, tп(x5) = 13, tп(x4) = 13, tп(x3) = 11, tп(x2) = 9, tп(x1) = 0;

Резервы работ событий

R(x1) = R(x4) = R(x5) = R(x7) = 0, у этих событий физически нет резерва из-за того, что они критические

R(x2) = 1, R(x3) = 1, R(x6) = 1;

Резервы работ для событий (с буквой а)

//Нужно красиво и непаливно переписать это на листик ->

Конец

Вот и сам график. Его красиво перерисовать. Этого хватило на зачет, а каких-либо алгоритмов четких нет