Минимальный остов 3.19.1

Шаг 1) S`={x1} ,S``={x2,x3,x4,x5,x6,x7}, U=∅

Итерация 1) dminS',s''=ⅆx1,x2=7 . s'={x1, x2} , s''={x3,x4,x5,x6,x7}, U={x1,x2}

Итерация 2) dminS',s''=ⅆx2,x4=9 . s'={x1, x2,x4} , s''={x3,x5,x6,x7}, U={x1,x2,x2,x4}

Итерация 3) dminS',s''=ⅆx2,x7=8 . s'={x1, x2,x4, x7} , s''={x3,x5,x6}, U={x1,x2,x2,x4,x2,x7}

Итерация 4) dminS',s''=ⅆx3,x4=7 . s'={x1, x2,x4, x7,x3} , s''={x5,x6}, U={x1,x2,x2,x4,x2,x7,x3,x4}

Итерация 5) dminS',s''=ⅆx4,x5=9 . s'={x1, x2,x4, x7,x3, x5} , s''={x6}, U={x1,x2,x2,x4,x2,x7,x3,x4,x4,x5}

Итерация 6) dminS',s''=ⅆx3,x6=7 . s'={x1, x2,x4, x7,x3, x5, x6} , s''={∅}, U={x1,x2,x2,x4,x2,x7,x3,x4,x4,x5,x3,x6}

Ответ G'={x1,x2,x2,x4,x2,x7,x3,x4,x4,x5,x3,x6}

ωG'=47 (в ответах опечатка, кста)

Потоки 3.28.1

Путь 1) х1-х2-х3-х7=6

Остатки (х3,х7) =1

(х1,х2)=3

(х2-х3)=0

Путь 2) х1-х2-х7=3

Остатки (х2,х7)= 9

(х1-х2)=0

Путь 3)х1-х6-х7 = 9

Остатки (х1,х6)=17 – 9 = 8

(х6-х7)=0

Путь 4) х1-х4-х2-х7 = 3

Отстаки(х1,х4) = 7

(х4,х2)=2

(х2-х7)=0

Путь 4) х1-х4-х7 = 4

Остатки (х1,х4) = 3

(х4-х7)=0

Путь 5) х1-х4-х2-х7 = 2

Ответ ϕmax = 27;

Сетевые графики 3.28.2

Перерисовываешь сначала таблицу, потом граф

Пути:

- 1-2-4-6	t = 33

- 1-2-5-6	t= 24

- 1-2-3-4-6	t=29

- 1-2-3-5-6	t=28

- 1-3-5-6	t=24

- 1-3-4-6	t=25

Критический путь номер 1) х1-х2-х4-х6	t = 33

Ранние / поздние сроки событий (те, что с пометкой Х)

tр(x1) = 0, tр(x2) = 9, tр(x3) = 9, tр(x4) = 20, tр(x5) = 13, tр(x6) = 33

tп(x6) = 33, tп(x5) = 18, tп(x4) = 20, tп(x4) = 13, tп(x2) = 9, tп(x1) = 0;

Резервы работ событий

R(x1) = R(x2) = R(x4) = R(x6) = 0, тк это критические события, временных резервов у них физически нет

R(x3) = 4, R(x5) = 5;

Резервы работ для событий (с буквой а)

Нужно красиво переписать это на листик ->

3.28.3

Вот и сам график. Его красиво перерисовать. Этого хватило на зачет